附件1

全区优先控制单元分区及主要防治任务表

| 序号 | 控制单元 | 断面 名称 | 2020年 水质目标 | 控制范围 | 单元 类型 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独流减河天津市控制单元 | 万家码头 | COD≤60mg/L 其他指标为V类 | 静海区 | 水质改善型 | 开展电镀行业专项治理，推动电镀企业入园； | 区环保局、区发展改革委、区工业经委 | 区政府 |
|  |  |  |  |  |  | 全区建成区、新城镇污水处理设施全覆盖； | 区水务局 | 区政府 |
|  |  |  |  |  |  | 实施12个乡镇农村污染坑塘治理工程； | 区水务局 | 区政府 |
|  |  |  |  |  |  | 实施运西排干南段、纪庄子排干、北环河、一排干4 条河道治理工作。 | 区水务局 | 区政府 |

附件2

重点流域水污染防治规划（2016-2020年）静海区实施方案任务分工表

| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业污染防治 | 促进产业转型发展 | 严格环境准入。根据控制单元水质目标，细化功能分区。严格限制新建高污染化工项目。推进主要水污染物总量减排，造纸、印染等重点行业主要分布区新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。 | 区环保局 | 区发展改革委、区规划局、区审批局 |
| 2 |  |  | 调整产业结构。依法淘汰落后产能，推进结构调整和产业升级。有序推进全区建成区内现有污染较重企业搬迁改造或依法关闭。 | 区工业经委 | 区发展改革委、区环保局 |
| 3 |  |  | 优化空间布局。充分考略我区水资源、水环境承载能力，合理确定产业发展布局、结构和规模，优先发展高端装配式建筑、循环经济、大健康三大产业，重点培育新能源储能材料、智慧、智能制造装备三大新兴产业，改造提升金属制品、装备制造、现代物流业三大传统产业，加快构建现代产业体系，严格按照城乡规划和土地利用总体规划优化重大项目布局。 | 区发展改革委、区水务局 | 区国土局、区规划局、区工业经委、区环保局、区建委 |
| 4 |  |  | 主要河流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等生产装置及危险化学品仓储设施环境风险。 | 区环保局 | 区工业经委、区发展改革委、区规划局、区市场监管局、区审批局 |
| 5 |  |  | 按照上级部门要求，全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 区环保局 | 区工业经委、区国土局、区发展改革委 |
| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| 6 | 工业污染防治 | 促进产业转型发展 | 按照上级部门要求提高工业集聚区污染治理和风险防控水平。完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到天津市规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监测设施，并与环境保护主管部门联网。 | 区环保局 | 区水务局、区工业经委 |
| 7 |  | 提升工业清洁生产水平 | 按照上级部门要求，依法实施强制性清洁生产审核。以区域性特征行业为重点，鼓励污染物排放达标的企业自愿开展清洁生产审核。 | 区工业经委、区环保局 | —— |
| 8 |  |  | 2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化技术改造。 | 区环保局 | 区工业经委 |

| 序号 | 任务类别 |  |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 | 区配合部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 工业污染防治 | 实施工业污染源全面达标排放计划 |  |  | 加强工业污染源排放情况监管。2018年底前，按照国家要求，完成全区所有行业污染物排放情况评估工作，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题。根据区域污染排放特点与环境质量改善要求，逐步实现将所有工业污染源纳入在线监控范围，及时发现超标排放行为。深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。 |  | 区环保局 | 区工业经委 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 加大超标排放整治力度。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，责令限期停业、关闭；对城市建成区内污染超标企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 |  | 区环保局 | 区工业经委 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法进行查处，对侦办的案件要深挖线索扩大战果。 |  | 区环保局 | 区公安局、区工业经委 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕1580号）的要求，加强与相关部门的协调配合，依法依规对违法排污单位及相关人员实施联合惩戒。“十三五”期间，每年分季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理；加大抽查核查力度，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。 |  | 区环保局 | 区工业经委 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 加强企业污染防治指导。有序衔接排污许可证发放工作。督促、指导企业按照有关法律法规及技术规范要求严格开展自行监测和信息公开，提高企业的污染防治和环境管理水平。 |  | 区环保局 |  |  |  |
| 序号 | 任务类别 |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 |  |  | 区配合部门 |  |
| 14 | 城镇生活污染防治 |  | 推进城镇化绿色发展 | 优化城镇建设空间布局。以资源环境承载力为依据，合理确定城市规模、开发边界、开发强度和保护性空间，科学划定城市功能分区。 |  | 区规划局、区国土局 |  |  | 区发展改革委、区水务局、区环保局 |  |
| 15 |  |  |  | 优化城市绿地布局，实施生态廊道建设，实现城市内外绿地连接贯通。 |  | 区市容委、区规划局、区建委、区交通局 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 按照上级部门要求因地制宜推进地表水生态环境修复工作，改善水环境质量。 |  | 区环保局、区国土局、区水务局、区林业中心、区市容委 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 推进海绵城市建设。组织编制静海区海绵城市专项规划。 |  | 区建委、区水务局 |  |  | 区规划局、区市场监管局、区发展改革委、区工业经委 |  |
| 18 |  |  | 完善污水处理厂配套管网建设 | 加强城镇污水处理厂及建制镇污水处理设施的运营监管。推动城区初期雨水治理工程的建设。 |  | 区水务局、区建委 |  |  | 区国土局、区财政局 |  |

| 序号 | 任务类别 |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 城镇生活污染防治 城镇生活污染防治 | 推进污水处理设施建设 |  | 到2019年，全区所有建制镇具备污水收集处理能力，建制镇污水处理率分别达到85%以上。2017年底完成全区12座污水处理厂的提标改造任务，全区19处建制镇污水处理设施按新地标建设。 |  | 区水务局 |  | 区建委 |  |
| 20 |  | 强化污泥安全处理处置 |  | 全区污水处理厂产生的污泥委托有资质的第三方进行处置。推动大邱庄污泥处置厂的建设。到2020年，污泥无害化处理率达到90%。 |  | 区水务局、区环保局 |  |  |  |
| 21 |  | 综合整治城市黑臭水体 |  | 全面排查水体环境状况，确定前进渠（运西排干—南外环）段为我区建成区黑臭水体治理范围，制定整治方案，采取控源截污、生态恢复、底泥疏浚等措施，切实解决水体黑臭问题，要求2017年初见成效，2018年达到长治久清。 |  | 区水务局 |  | 区环保局 |  |
| 22 |  |  |  | 全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，强化地方水环境保护属地责任。 |  | 区水务局 |  | 区河长办、各乡镇园区、成员单位 |  |
| 23 |  |  |  | 向社会公布黑臭水体名单、整治期限、责任人、整治进展及效果，建立长效机制，开展水体日常维护与监管工作。研究鼓励社会资本以市场化方式设立黑臭水体治理专项基金。2017年底前，对于已经排查清楚的黑臭水体逐一编制和实施整治方案，全区建成区实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，基本消除黑臭水体。 |  | 区水务局 |  | 区河长办 |  |
| 序号 | 任务类别 |  |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |
| 24 | 农业农村污染防治 |  | 加强养殖污染防治 |  | 优化畜禽养殖空间布局。加快完成畜禽养殖禁养区划定工作，2016年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 |  | 区环保局 |  | 区畜牧中心 |
| 25 |  |  |  |  | 推进畜禽养殖废弃物资源化利用。全面完成规模畜禽养殖场粪污治理工程建设，在2019年年底全部完成规模畜禽养殖场粪污治理。大力推进畜禽养殖废弃物综合利用。推广经济适用技术模式，重点推广固体粪便堆肥、牛粪垫料回用、污水肥料化利用和污水深度处理等技术模式。有农业的区应根据各规模养殖场饲养工艺和环境承载力的不同，因地制宜采取经济适用技术促进畜禽粪污就近就地还田利用。扶持种养结合循环发展，支持规模化养殖场配套使用相关规模的粪污消纳用地，以农用有机肥为主要利用方向，粪污全量替代化肥还田利用。鼓励第三方开展专业治理。推动建立畜禽粪污的收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。支持采取政府和社会资本合作（PPT）模式，调动社会资本积极性，形成畜禽粪污处理和资源化利用全产业链。 |  | 区农委、区畜牧中心 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 控制水产养殖污染。优化水产养殖空间布局，保护饮用水水源、水质较好湖库和河流等重点水体，明确水产养殖限养区和禁养区。 |  | 区农委、区畜牧中心 |  | 区水务局 |
| 27 |  |  |  |  | 引导和鼓励以节水减排为核心的水产养殖环保设施设备升级改造，加大支持力度，实施水产养殖尾水治理工程。改造生产条件、优化养殖模式，大力推进生态健康养殖。引导和鼓励以节水减排为核心的池塘、工厂化车间标准化改造，重点支持废水处理、循环用水等环保设施设备升级改造。加强对大中型水产养殖场的水环境监测，制订水产养殖尾水排放标准。 |  | 区农委、区畜牧中心 |  |  |
| 序号 | 任务类别 |  |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |
| 28 | 农业农村污染防治 农业农村污染防治 |  | 推进农业面源污染治理 推进农业面源污染治理 |  | 大力发展现代生态循环农业。合理施用化肥、农药。通过精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、有机肥替代化肥等路径，逐步控制化肥使用量。推进高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药、大中型高效药械替代小型低效药械，推行精准科学施药和病虫害统防统治。到2019年，确保测土配方施肥技术推广覆盖率达90%以上，化肥利用率提高到40%以上，主要农作物化肥使用量和全区农药使用总量零增长，主要农作物绿色防控覆盖率达到30%以上，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达40%以上，主要农作物农药利用率达40%以上。 |  | 区农委、区种植业中心 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 加快推进农业节水进程。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，优先推进粮食产区、蔬菜产区、严重缺水地区的节水灌溉发展，加强设施农业取用水管理，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 |  | 区水务局 |  | 区种植业中心、区发展改革委、区财政局 |
| 30 |  |  | 开展农村环境综合整治 |  | 推进农村环境综合整治。按照上级部门要求完成环境综合整治的建制村。 |  | 区环保局 |  | 区农委、区水务局、区市容委、区畜牧中心 |
| 31 |  |  |  |  | 推进农村污水垃圾处理设施建设。综合考虑村庄布局、人口规模、地形条件、现有治理设施等因素，坚持分散、半集中、集中处理相结合，因地制宜采取分散（户用）污水处理设施、污水处理厂（站）、人工湿地、氧化塘、土地渗滤等方式，统筹污水处理设施布局，加强建设和运维管理，实现达标排放。建设农村垃圾收运体系，各乡镇村街保洁员，负责村街道路扫保、入户收集垃圾等工作。按照人口数量，设置垃圾桶、地埋式垃圾转运箱，配备移动式压缩运输车进行转运，生活垃圾实现“上门收集、统一运输、集中处理”，达到规范化管理。此外继续加快推进生活垃圾无害化处理设施建设。完善农村污水垃圾处理设施运营机制，加强已建污水垃圾处理设施运行管理。 |  | 区农委、区是市容委 |  | 区水务局、区环保局 |
| 序号 | 任务类别 |  |  |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |
| 32 | 流域水生态保护 |  | 严格水资源保护 |  | 新建刘官庄再生水厂，目前已投入运行，出水主要供恒兴钢业集团及园林绿化等部门，2018年启动大邱庄再生水厂的建设任务。 |  | 区水务局 |  | 区发展改革委、区工业经委、区建委、区国土局、区规划局 |
| 33 |  |  |  |  | 采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持基本生态用水需求。严控地下水超采，推进地下水超采区综合治理，到2020年，地下水超采得到严格控制。 |  | 区水务局 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 配合国家要求，以大清河、子牙河、子牙新河等跨界河流为重点，强化辖区内水质达标管理，推进上下游联防联控、联动治污，着力解决跨界水污染纠纷。 |  | 区环保局 |  | 区水务局、区工业经委、区农委、区发展改革委 |
| 35 |  |  |  |  | 推进团泊湖和团泊洼湿地生态保护与修复，实现区域经济社会发展和生态境保护建设协同推进。 |  | 区水务局 |  | 区环保局、区发展改革委、区工业经委、区农委、区建委、区林业中心、团泊鸟类自然保护区管委会 |
| 36 |  |  |  |  | 加强水质较好水体的保护。以现状水质达到或优于Ⅲ类的河湖库为重点，开展生态环境安全调查评估，制定生态环境保护方案。 |  | 区环保局 |  | 区水务局、区发展改革委、区财政局、区农委 |

| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 流域水生态保护 | 严格水资源保护 | 保障水源地水质安全。 | 区水务局、区环保局 | 区发展改革委、区财政局、区农委、区卫计委 |
| 38 |  |  | 着力消除重污染水体。以我区水质劣于Ⅴ类的独流减河控制单元为重点，落实治污责任，加大整治力度，大幅削减单元污染负荷。 | 区环保局 | 区水务局、区发展改革委、区工业经委、区财政局 |
| 39 |  |  | 加强生态流量保障工程建设和运行管理，科学安排闸坝下泄水量，维持河湖基本生态用水需求。 | 区水务局 | 区环保局 |
| 40 |  | 防治地下水污染 | 以千人以上农村集中式地下水饮用水水源和石油化工生产销售企业、工业园区、危险废物堆存场、垃圾填埋场、再生水农灌区和高尔夫球场等污染源周边地下水环境为重点，加大地下水污染调查和基础环境状况调查评估力度。 | 区环保局 | 区国土局、区商务委、区工业经委、区农委、区水务局、区科委、区种植业中心 |
| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| 41 | 流域水生态保护 | 防治地下水污染 | 依照国家公布的地下水污染场地清单，研究开展试点修复工作。 | 区环保局 | 区商务委、区水务局、区国土局、区财政局、区安监局、区工业经委 |
| 42 |  |  | 配合实施国家地下水监测工程，完善地下水监测网络，实现对地下水动态有效监测和信息共享。 | 区水务局、区国土局 |  |
| 43 |  |  | 建立健全静海区水污染突发事件应急预案，完善与各行政部门的沟通和会商制度，强化信息互通。 | 区环保局、区应急办、区科委、区水务局、区国土局、区农委、区卫计委、区公安分局 |  |
| 44 |  | 保护河湖湿地 | 划定并严守生态保护红线。全面落实国家和天津市主体功能区规划，把团泊湖等重要水体纳入生态保护红线，实施最严格的生态保护。 | 区环保局、团泊鸟类自然保护区管委会、区发展改革委 | 区规划局、区财政局、区水务局、区国土局、区建委、区市容委、区林业中心 |
| 45 |  |  | 积极保护生态空间。加快构建水生态廊道。 | 区水务局 | 区国土局、区规划局、区发展改革委 |
| 46 |  |  | 对运东排干、迎丰渠等重点河道实施生态治理工程，研究利用植被及各类水生植物，通过增设生态浮岛、曝气增氧、投加生物复合酶和抑藻剂等生态修复技术，达到水质净化和景观提升要求。 | 区农委、区林业中心、区水务局 | —— |

| 序号 | 任务类别 |  |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 流域水生态保护 | 保护河湖湿地 |  | 提升生态系统整体功能。以团泊湖、团泊洼湿地为依托，因地制宜扩大湿地面积，减少污染物入湖，保护水生生物资源和水生态环境，维护与修复重要区域的水生态功能。对开发活动侵占湿地面积的，严格按照“占补平衡”原则，确保湿地面积不减少，区域生态系统服务功能稳步提升。开展湿地保护执法活动，对破坏湿地的违法行为依法进行处理。加强湿地保护与管理能力建设，建立湿地保护制度。 | 区农委、区林业中心、区水务局 |  | —— |  |
| 48 | 饮用水水源环境安全保障 | 饮用水水源规范化建设 |  | 2017年底前，完成千人以上农村集中式饮用水水源保护区的划分，并开展定期监测和调查评估。2018年底前完成千人以上农村集中式饮用水水源环境状况调查评估。 | 区环保局 |  | 区水务局、区卫计委 |  |
| 49 |  |  |  | 按照上级部门要求，依法清理千人以上农村集中式饮用水水源保护区内应清理的违法建筑及排污口。 | 区水务局、区环保局 |  | 区综合执法局、区财政局 |  |
| 50 |  |  |  | 进一步深入实施农村饮水安全工程，开展水质监测。 | 区水务局 |  | 区卫计委 |  |
| 51 |  | 加大饮用水水源保护与治理力度 |  | 保障南水北调工程水质安全。有效防范交通流动源等环境风险，提升水质安全保障水平。 | 区水务局 |  | 区交通局 |  |
| 序号 | 任务类别 |  |  | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 |  | 区配合部门 |  |
| 52 | 饮用水水源环境安全保障 | 加大饮用水水源保护与治理力度 |  | 按国家统一部署，对千人以上农村集中式饮用水水源保护区内排放重金属等有毒有害污染物的企业，优先取缔关闭。 | 区环保局 |  | 区工业经委、区国土局 |  |
| 53 |  |  |  | 对千人以上农村集中式饮用水水源保护区受重金属污染的土壤，修复处理以确保饮用水水源环境安全。 | 区环保局 |  | 区国土局、区水务局、区工业经委、区种植业中心 |  |
| 54 |  |  |  | 对人为污染、天然背景值超标、水厂无法处理的重金属等污染的水源，需尽快更换。 | 区水务局 |  | 区环保局、区工业经委 |  |
| 55 | 加强组织领导 |  |  | 强化地方政府水环境保护责任。要统筹流域和行政区边界，全面建立区、镇、村三级河长体系，层层分解落实规划目标和任务，将规划实施情况作为生态文明建设考核的重要内容，纳入各级党政领导干部政绩考核体系。各级党委和政府对本地区水环境保护负总责，要将水环境质量“只能更好、不能变坏”作为水环境保护责任红线，加强对规划实施的组织领导，将规划目标、任务、项目等纳入本级国民经济和社会发展“十三五”规划，协调推进五位一体总体布局建设。要按照“一岗双责”的要求细化明确水环境保护职责，分解落实规划任务，形成有效治污合力。 | 区发展改革委、区环保、区水务局 |  | —— |  |
| 56 | 完善政策法规 |  |  | 在环境容量较小、生态环境脆弱、环境风险高的总磷污染控制重点区域，执行水污染物特别排放限值。 | 区环保 |  | 区水务局、区发展改革委、区工业经委、区财政局 |  |
| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 | 区配合部门 |  |  |
| 57 | 落实财税政策 |  | 增加政府资金投入。用好国家财政资金，做好地方配套，支持水污染防治任务落实，向优先控制单元区倾斜。区政府加大资金投入，统筹水污染防治各项任务，提升资金使用绩效。 |  | 区财政局 | 区发展改革委、区环保局、区水务局、区农委 |  |  |
| 58 |  |  | 依法做好排污费、污水处理费与环境保护税征收工作的衔接。按照《环境保护税法》规定，自2018年1月1日起开征环保税后，不再征收排污费。对本市已实施的有关排污收费相关规定同时废止，实现“费改税”。 |  | 区财政局 | 区国税局、区发展改革委 |  |  |
| 59 |  |  | 合理制定和调整污水处理费标准。按照《市发展改革委市财政局市水务局关于完善水价结构有关事项的通知》（津发价管〔2017〕1047号）文件精神，参照市内六区环城四区自来水销售价格表，调整污水处理收费标准。非居民用水的污水处理收费标准每立方米由1.2元调整到1.4元；居民用水的污水处理收费标准每立方米由0.9元调整到0.95元，污水处理费由供水企业严格按照价格政策足额上缴。 |  | 区发展改革委 | 区财政局、区水务局 |  |  |
| 60 | 健全市场机制 |  | 引导社会资本投入。逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放，健全投资回报机制，以合作双方风险分担、利益共享、权益融合为目标，大力推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。鼓励金融机构为相关项目提高授信额度、增进信用等级，支持开展排污权、收费权、政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资，探索开展污水垃圾处理服务项目预期收益质押融资，鼓励社会资本加大水环境保护投入。 |  | 区发改委、区财政局 | 区发展改革委、区金融局、区环保局 |  |  |
| 61 |  |  | 推进市场化运营。以污水、垃圾处理等环境公用设施和工业园区为重点，推行环境污染第三方治理，明显提高污染治理效率和专业化水平。 |  | 区发展改革委、区工业经委、区环保局 | —— |  |  |
| 序号 | 任务类别 |  | 工作内容（工程项目） |  | 区牵头部门 | 区配合部门 |  |  |
| 62 | 健全市场机制 |  | 大力推行基于水体质量改善需求的综合环境服务，鼓励环境服务市场主体以合同环境服务的方式，以取得可量化的环境效果为基础收取服务费。健全环保工程设计、建设、运营等领域招投标管理办法和技术标准。 |  | 区财政局、区工业经委、区建委、区水务局、区环保局 | 区发展改革委 |  |  |
| 63 |  |  | 推进排污许可制实施。按照国家《固定污染源排污许可分类管理目录（2017年版）》等要求，规范排污许可证核发，合理确定许可内容，分步实现排污许可全覆盖，2017年完成造纸、焦化等十大重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。严格落实企事业单位按证排污、自行监测和定期报告责任。依证严格开展监管执法，严厉查处违法排污行为。鼓励企事业单位在履行法定义务的基础上，通过清洁生产、技术改造升级等进一步削减污染物排放量，鼓励自愿开展排污权交易，落实排污权有偿使用制度。 |  | 区环保局 | 区发展改革委、区财政局、区金融局 |  |  |
| 64 |  |  | 完善激励约束机制。逐步建立工业各行业、城镇生活、农业等领域污染防治“领跑者”制度，通过树立标杆、政策激励、提高标准，形成推动各领域污染防治水平不断提升的长效机制。 |  | 区环保局、区水务局、区农委、区工业经委 | —— |  |  |
| 65 |  |  | 加强企业环境信用体系建设，落实企业信息公示机制和守信激励与失信惩戒机制，优先支持循环经济、污水处理等企业贷款，严格限制环境违法企业贷款，积极推行绿色金融。 |  | 区发展改革委、区市场监管局 | 区金融局、区工业经委、区财政局 |  |  |

| 序号 | 任务类别 | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 强化科技支撑 | 强化控制单元管理。按国家总体要求推进控制单元水环境信息管理平台建设，将水文、水资源、水质、经济社会等基础数据按控制单元归集，大力推动水环境保护大数据发展和应用，将控制单元作为落实环评准入、区域限批等各项环境管理措施与控源减排、截污导流等污染防治措施的基本空间单位，提升污染防治的科学化、信息化和精细化水平。 | 区环保局 | 区水务局 |
| 67 |  | 完善先进适用技术推广服务体系。鼓励创新财税机制激励科技成果的应用推广，加快公共技术服务平台建设，加强水体污染控制与治理科技重大专项等项目科技成果的提炼、推广与应用，定期编制和发布先进技术目录，供全区规划项目的设计、招投标、实施等环节参考。 | 区科委 | 区发展改革委、区工业经委、区环保局、区水务局、区农委 |
| 68 |  | 以需求为导向攻关研发前瞻技术。以控制单元水质改善、水生态保护、风险防范等需求为出发点，根据主要污染指标、主要污染来源、经济社会结构与布局等因素，优化污染防治战略部署和技术路线。加大科技研发的财政投入，针对特定控制单元总氮、总磷、重金属等特征污染物以及特定污染源、风险源，污水、雨水、地表水资源优化利用，农业农村水污染防治，城市（镇）生活污水处理节能、降耗、减排，化工、矿冶等重污染行业废水全过程治理与回用等攻关研发先进防治技术。 | 区科委 | 区发展改革委、区工业经委、区环保局、区水务局、区农委、区卫计委 |
| 序号 | 任务类别 | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| 69 | 加强监督管理 | 严格环境执法。深入开展环境保护大检查，加强对排污企业的随机抽查力度，严厉查处环境违法行为和案件。推进环境执法重心向街镇下移，开展联合执法、区域执法、交叉执法，加强环保、检察等责任部门的协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，完善案件移送、受理、立案、通报等规定。 | 区环保局 | 区公安局、区工业经委 |
| 70 |  | 健全区域联动。以全面推行河长制为重要抓手，加强各部门之间协调，探索环境保护合作框架，建立定期会商制度和协作应急处置、检查机制，形成治污合力。积极推进跨界河流水污染突发事件的双边协调机制与应急处理能力建设。 | 区水务局 | 区河长办 |
| 71 |  | 提升监测能力。进一步优化水环境监测网络，对重点湖库实施网格化监测。加强各级监测机构水环境监测能力和监测人员技术培训等软硬件建设。加强地表水水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力建设。加强水质监测预警工作，提升水质监测信息化水平。 | 区环保局 | 区国土局、区水务局、区交通局、区农委 |
| 72 | 弘扬生态文化 | 充分利用微博、微信等新媒体，加强生态文化宣传教育，提高全社会生态文明意识，倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。 | 区环保局 | 区教育局、区水务局、区建委、区发展改革委 |
| 73 |  | 推进信息公开。按照国家要求，将排污许可证申领、核发、监管执法等工作流程及信息纳入全国排污许可证管理信息平台，及时公开企事业单位自行监测数据和环境保护部门监管执法信息。建立全区统一的信息公开平台和生态环境监测信息统一发布机制，定期公布本行政区内环境质量状况、污染防治方案等信息。国家确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 区环保局 | 区发展改革委、区工业经委 |
| 序号 | 任务类别 | 工作内容（工程项目） | 区牵头部门 | 区配合部门 |
| 74 | 弘扬生态文化 | 引导公众参与。充分利用现代化信息技术手段，拓宽公众参与渠道，加大宣传力度，建立激励机制，引导公众在水环境保护建言献策、污染源排放监督等方面积极参与。引导和规范生态环保非政府公益组织发展。依托中小学节水教育、水土保持教育、环境教育等社会实践基地，开展环保社会实践活动。 | 区环保局 | 区教育局、区水务局 |