附件1

利用农村集体土地建设住宅楼办理流程图

位于镇区内的项目需要办理《建设工程规划许可证》

项目建设单位申报（村民委员会）

与规划和自然资源分局核实拟建项目位置是否符合土地利用总体规划及镇区情况

政务服务办公室

备案

规划和自然资源分局

建设用地批准书

建设工程设计方案按照法定程序公示、公告

政务服务办公室

建设工程规划许可证

征询消防及人防部门意见

测绘部门放线并出具放线报告

房屋建筑质量安全登记和施工许可证

地名命名或更名

政务服务办公室

跟踪测量出具墨线及竣工测量报告

建设工程规划验收合格证

规划验收合格证

联合验收小组召开预备会并现场踏勘

建设工程验收备案

不动产登记中心

不动产登记

附件2

利用农村集体土地建设住宅楼办理流程图

位于乡、村庄内的项目需要办理《乡村建设工程规划许可证》

项目建设单位申报（村民委员会）

与规划和自然资源分局核实拟建项目位置是否符合土地利用总体规划及镇区情况

政务服务办公室

备案

建设工程设计方案按照法定程序公示、公告

政务服务办公室

乡村建设用地规划许可证

建设用地批准书

建设工程规划许可证

征询消防及人防部门意见

测绘部门放线并出具放线报告

政务服务办公室和住建委

房屋建筑质量安全登记和施工许可证

地名命名或更名

政务服务办公室

跟踪测量出具墨线及竣工测量报告

建设工程规划验收合格证

规划验收合格证

联合验收小组召开预备会并现场踏勘

建设工程验收备案

不动产登记中心

不动产登记

附件3

各类审批手续要件明细

一、备案证明

1、天津市内资企业固定资产投资项目备案申请表；

2、村“两委”班子和村民代表大会通过的决议；

3、乡镇政府同意建设的意见；

4、区规划和国土部门的审核意见；

5、区政府同意建设的审核意见。

二、建设用地批准书

1、用地申请；

2、村“两委”班子和村民代表大会决议通过的村民住宅楼建设实施方案（方案内容包括1.资金筹集情况；2.设定分房人条件；3.楼层分配办法；4. 设定单户面积）及乡镇政府审核并确认的审核意见；

3、村“两委”班子和村民代表大会决议通过的分房人员名单、公示影像资料；

4、分房人员户口本原件和复印件 ；

5、地籍调查成果；

6、经区审批局批准后的项目平面布置图；

7、备案证明；

8、核定用地图；

9、勘测成果（包括界址点成果表、宗地草图）；

10、村法人身份证明及组织机构代码 。

三、建设工程规划许可证或乡村建设工程规划许可证

1、《建设工程规划许可证》或《乡村建设工程规划许可证》申报表；

2、建设工程设计方案，涉及日照分析问题提交日照分析报告；

3、具有相应测绘资质单位出具的建设工程规划放线测量技术报告（含电子文件）；

4、国土部门相关证明或建设用地批准书；

5、办理《乡村建设工程规划许可证》时还需提供：

（1）经村“两委”班子决议及村民代表大会决议、村委会签署意见及所在镇或乡审核同意项目建设的意见及经区人民政府审核同意的意见；

（2）备案证明。

四、房屋建筑和市政基础设施工程质量安全登记

1、“房屋建筑和市政基础设施工程质量安全登记”与“建筑工程施工许可”合并办理申请表；

2、五方责任主体的法定代表人签署的授权书与《建设工程五方主体项目负责人工程质量终身责任承诺书》《建设工程五方主体项目负责人工程安全终身责任承诺书》；

3、工程监理、勘察、设计、施工中标通知书和监理、勘察、设计、施工合同；

4、建筑物周边现状调查报告；

5、天津市房屋建筑施工图设计文件审查合格书；

6、危险性较大的分部分项工程清单；

7、施工单位安全生产许可证；

8、建设用地批准书；

9、建设工程规划许可证或《乡村建设工程规划许可证》；

10、施工企业主要技术负责人签署的已经具备施工条件意见书；

11、建筑施工企业民工工伤保险存款凭证；

12、建设单位签订的《视频监控安装传输合同》和《扬尘在线监测设备安装传输合同》。

五、施工许可证

1、建设用地批准书；

2、建设工程规划许可证或乡村建设工程许可证及通知书；

3、依法确定承包人的材料；

4、施工图纸设计文件审查合格书；

5、房屋建筑和市政基础设施工程质量安全登记表；

6、施工企业主要负责人签署的已经具备施工条件意见书；

7、新建住宅和公建大配套缴费证明。

六、建设工程竣工验收备案

1、天津市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表；

2、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；

3、《建设工程规划验收合格证》；

4、建设工程消防验收意见书；

5、施工单位签署的工程质量保修书、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

6、人防验收证明；

7、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；

8、永久性标志牌镶嵌证明材料；

9、防雷检测报告、验收证明文件。

七、不动产权登记

1、登记申请书；

2、《建设工程规划验收合格证》；

3、建设用地批准书；

4、不动产权籍调查成果；

5、建设工程竣工验收备案书；

6、《建设工程规划许可证》或 《乡村建设工程规划许可证》。