唐政发〔2017〕6号

唐官屯镇2017年“四清一绿”工作方案

为认真贯彻落实《静海区2017年度“四清一绿”行动总体实施方案》，全面提升生态环境质量与水平，结合我镇实际，制定本方案。

1. **工作目标**

 坚持问题导向和目标需求导向，突出重点，全面治理，综合施策，强化任务落实，提高全镇生态环境质量和水平。

**清新空气行动目标**:全面完成国家和市政府下达的大气污染治理目标和任务，落实重污染天气应急预案，全力打赢蓝天保卫战。

**清洁土壤行动目标：**提高土壤利用效率，控制农业面源污染，全面掌握全镇土壤污染现状。

**清水河道行动目标：**以治理水污染、保护水生态为目标，努力把全镇河道改造成为绿色、生态、环保、人与自然和谐相处的典范，打造南运河两岸景观带。

**清洁村庄行动目标：**落实保洁员队伍和村庄环境卫生长效管护制度，巩固清洁村庄创建成果，再创建4个美丽村庄和4个一事一议财政奖补项目创建村。

**绿化美化行动目标：**以迎全运会为契机，加大造林绿化力度，打造“大绿大美”的环境。

 **二、组织领导**

调整充实唐官屯镇“四清一绿”工作领导小组，组长由镇长窦玉宏同志担任，副组长由镇党委副书记赵忠跃、副镇长宋爱军、杨现锋、张彦江同志担任。领导小组下设办公室，办公室主任由张彦江同志担任，办公地点设在镇城建办，主要负责此次集中整治的统筹协调、督查推动工作。成员单位包括：城建办、农委、企业经委、物流园区管委会、综合执法队、各村街。

 **三、责任分工及主要任务**

 **（一）清新空气行动**

1、全镇各类工地、堆场、煤场、料场、搅拌站、土地整理地块严格落实围挡、苫盖、车辆冲洗、地面硬化和土方湿法作业“五个百分之百”扬尘控制措施。（责任科室：城建办）

 2、修订并严格落实镇重污染天气应急工作方案，建立健全重污染天气预警和应急机制。（责任科室:城建办、园区办、农委）

 3、全镇所有裸露地块实现规范化治理。实现秸秆综合化利用，调配大型机器，力争十一月底保质、保量完成6万亩粉碎任务。（责任科室：城建办、农委）

 4、建立巡查执法机制，对辖区内区级以下道路渣土运输撒漏行为依法查处。抽调镇直机关20名精干力量组成应急分队，配备专业消防工具，随时待命。另抽调10人，配备车辆2辆，组成专业巡查分队，对唐官屯镇辖区不间断巡查。（责任科室：城建办）

1. **清洁土壤行动**

1、强化农村面源污染防治。推进三街、长张屯、靳官屯畜禽养殖区域土地集约利用，推广农牧结合、资源利用等生态化治理模式，推进畜禽粪便资源化利用和无害化处理。积极引导农民使用生物农药或高效低毒低残留农药，切实降低农业生产对土壤环境的影响。（责任科室：农委）

2、推进重金属污染防治。进一步优化重金属排放企业空间布局，合理规划建设唐官屯加工物流园区二期工程，严格产业和环保准入，完成76家工业企业环境现状评价，加大落后产能淘汰力度，完成重点防控企业的达标整治。（责任科室：企业经委）

 3、开展土壤污染调查。开展土壤环境详查，开展农用地土壤样品采集工作；根据全区统一部署，开展土壤环境信息化管理平台建设。（责任科室：农委）

 **（三）清水河道行动**

1、提高污水处理能力建设。加大管网建设力度，二街等8个美丽村庄新建排水管道13000米，四街等三个污水处理项目村新建排水管管道50000米；同时，新建四街、郑庄子两座污水处理站，唐官屯加工物流园区污水处理厂正式投入使用，实现污水处理稳定化、无害化。（责任科室：农委、城建办）

2、强化水生态环境修复。全面推广“污染治理、循环利用、生态保护”的流域治污体系，改善运河、运东排干等主要流域水质，实现43个村街坑塘治理全部达标，改善河道水质，实现水清岸绿，打造运河景观带。（责任科室：农委）

3、推动经济转型。调整产业结构，严控重金属等环境敏感项目的准入，优化空间布局，合理确定发展布局，推进有色金属、化工等污染较重企业改造。（责任科室：企业经委）

**（四）清洁村庄行动**

1、加强农村生活垃圾处理工作。以保洁员队伍建设和村庄环境卫生长效管护制度落实为重点，推进农村垃圾无害化处理。完善保洁员作业标准，强化镇村对保洁员考核制度。（责任科室：城建办）

2、推进农村生活污水处理。高标准完成赵官屯、四街、郑庄子村污水处理项目建设工程，扩大对附近村庄的污水处理范围。（责任科室：城建办）

**（五）绿化美化行动**

重点开展村旁、宅旁、水旁、路旁“四旁”绿化。（责任科室：农委）

**四、方法步骤**

（一）部署阶段（2017年1月下旬至2月下旬）。制定具体实施方案，明确目标任务，落实工作措施，细化责任分工。专题研究和动员部署，进行广泛宣传，营造良好氛围。

（二）实施阶段（2017年3月初至12月中旬）。精心组织实施，定期开展督导检查，及时解决问题，确保各项工作按期完成。

（三）总结阶段（2017年12月下旬）。各科室认真总结工作落实情况及经验成果，形成总结报告，汇总情况报告。

**五、保障措施**

（一）严格责任落实。坚持问题导向和目标需求导向，层层分解任务，将各项任务要求逐项落实到实处。坚持“谁主管谁负责”，进一步分解细化任务清单。

（二）强化组织推动。各科室、各村街要加强综合协调和组织推动，随时掌握存在问题，确保工程按计划实施。

（三）广泛宣传发动。加大生态文明建设和环境污染治理工作宣传报道力度，广泛开展宣传教育和舆论指导。

天津市静海区唐官屯镇政府

 二〇一七年三月十日